**Администрация Знаменского сельского поселения**

**Яранского района Кировской области**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от 20.03.2025 №26

м. Знаменка

О внесении изменений в

**муниципальную программу**

**«Развитие транспортной инфраструктуры на 2018-2027 годы »**

 В соответствии со статьей 43 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131 ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Решением Знаменской сельской Думы от 18.12.2024 г. № 145 «О бюджете муниципального образования Знаменское сельское поселение Яранского района Кировской области на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» с последующими изменениями, в целях эффективности расходов бюджетных средств, руководствуясь Уставом Знаменского сельского поселения, администрация Знаменского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Внести в муниципальную программу Знаменского сельского поселения «Развитие транспортной инфраструктуры на 2018-2027 годы», утвержденную постановлением Администрации Знаменского сельского поселения от 03.11.2017 г. № 71 « Об утверждении муниципальной программы Знаменского сельского поселения «Развитие транспортной инфраструктуры» следующие изменения:

 1.1. Раздел 5 Ресурсное обеспечение муниципальной программы изложить в новой редакции:

Общий объем финансирования Программы составляет – 5150,9 тыс. рублей, в том числе:

- средства областного бюджета – 0 тыс. рублей;

- средства местного бюджета –5150,9 тыс. рублей;

1.2. В паспорте муниципальной программы Знаменского сельского поселения «Развитие транспортной инфраструктуры на 2018-2027 годы» пункт «Объемы и источники финансирования муниципальной программы» изложить в новой редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Объемы и источники финансирования муниципальной программы**  | отчетный год(2018) | отчетный год (2019) | отчетный год (2020) | отчетный год (2021) | отчетный год (2022) | отчетный год (2023 | отчетный год (2024) | **текуий год** (2025) | **очередной год**(2026) | первый годпланового периода  | **Итого:** |
| **ВСЕГО:** | **654,5** | **271,0** | **161,0** | **393,3** | **330,2** | **475,3** | **1074,2** | **745,9** | **509,9** | **535,6** | **5150,9** |
| в том числе:федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования | 654,5 | 271,0 | 161,0 | 393,3 | 330,2 | 475,3 | 1074,2 | 745,9 | 509,9 | 535,6 | 5150,9 |
| иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2. Приложение № 1 «Сведения о целевых показателях эффективности реализации муниципальной программы» изложить в новой редакции согласно приложению.

3. Приложение № 2 « Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы» изложить в новой редакции согласно приложению.

4. Приложение № 3 « Расходы на реализацию муниципальной программы за счет средств бюджета поселения» изложить в новой редакции согласно приложению.

5. Приложение № 4 «Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования» изложить в новой редакции согласно приложению.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене органов местного самоуправления

Глава

Знаменского сельского поселения А.Н. Шурыгин

Приложение № 1

 к Программе

Сведения о целевых показателях эффективности реализации муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п |  Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, отдельного мероприятия, наименование  показателей  | Единицаизмерения  | Значение показателя эффективности |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022год  | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
|  | Муниципальная программа «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА2018-2027ГОДЫ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения  | км | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования  | % | 66% | 66% | 65,5% | 65% | 65% | 65% | 65% | 65% | 65% | 65% |

Приложение N 2

 к Программе

**СВЕДЕНИЯ**

**ОБ ОСНОВНЫХ МЕРАХ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ**

**В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид правового акта | Основные положения правового акта  | Ответственный исполнитель и соисполнители | Ожидаемые сроки принятия правового акта |
| 1 | Постановление администрации Знаменского сельского поселения | внесение изменений в муниципальную программу «Развитие транспортной инфраструктуры на 2018-2027года» | Администрация Знаменского сельского поселения | С 2018 по 2027 год, ежегодно |

Приложение № 3

к Программе

**Расходы на реализацию муниципальной программы за счет средств бюджета поселения**

| **№ п/п** | **Статус** | **Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, отдельного мероприятия** | **Главный распорядитель бюджетных средств, структурные подразделения ГРБС** | **Расходы (тыс. рублей)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **2018 г.** | **2019 г.** | **2020 г.** | **2021 г.** | **2022 г.**  | **2023 г.** | **2024 г.** | **2025 г** | **2026 г** | **2027 г** | **Итого** |
|  | **Муниципальная программа** |  **«Развитие транспортной инфраструктуры на 2018-2027года»** | **Ответственный исполнитель – отдел ЖКХ** | **654,5** | **271,0** | **161,0** | **393,3** | **330,2** | **475,3** | **1074,2** | **745,9** | **509,9** | **535,6** | **5150,9** |
| **1.** | Отдельное мероприятие | Мероприятия в сфере дорожной деятельности | Ответственный исполнитель– отдел ЖКХ | 654,5 | 271,0 | 161,0 | 393,3 | 330,2 | 475,3 | 1074,2 | 745,9 | 509,9 | 535,6 | 5150,9 |
| 1.1 |  | Содержание дорог общего пользования местного значения в границах поселения, всего в том числе: |  | 654,5 | 271,0 | 161,0 | 393,3 | 330,2 | 475,3 | 1074,2 | 745,9 | 509,9 | 535,6 | 5150,9 |
| 1.1.1 |  | Содержание дорог общего пользования местного значения в границах поселения |  | 654,5 | 271,0 | 161,0 | 393,3 | 330,2 | 475,3 | 1074,2 | 745,9 | 509,9 | 535,6 | 5150,9 |

Приложение 4

к Программе

**Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  Статус  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, отдельного мероприятия |  Источники  финансирования  | Оценка расходов  (тыс. рублей) |
| 2018 г | 2019 г | 2020 г | 2021г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г | 2027 г |
| Муниципальная программа | **«Развитие транспортной инфраструктуры»** | всего  | 654,5 | 271,0 | 161,0 | 393,3 | 330,2 | 475,3 | 1074,2 | 745,9 | 509,9 | 535,6 |
| федеральный бюджет  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |  |  |  |
| местный бюджет  | 654,5 | 271,0 | 161,0 | 393,3 | 330,2 | 475,3 | 1074,2 | 745,9 | 509,9 | 535,6 |
| иные внебюджетные источники  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| Отдельное мероприятие | **«Мероприятия в сфере дорожной деятельности»** | всего  | 654,5 | 271,0 | 161,0 | 393,3 | 330,2 | 475,3 | 1074,2 | 745,9 | 509,9 | 535,6 |
| федеральный бюджет  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |  |  |
| местный бюджет  | 654,5 | 271,0 | 161,0 | 393,3 | 330,2 | 475,3 | 1074,2 | 745,9 | 509,9 | 535,6 |
| иные внебюджетные источники  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Утверждено постановлением

администрации Знаменского

сельского поселения

от 03.11.2017 №71

(в ред. от 16.12.2022 №135, от 18.12.2023 № 150,

от 18.09.2024 № 60, № 113 от 18.12.2024,

№ 4 от 27.01.2025)

**Паспорт муниципальной программы**

**«Развитие транспортной инфраструктуры на 2018- 2027 годы»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы |  | Администрация Знаменского сельского поселения |
| Соисполнители муниципальной программы [<\*>](#Par284) |  | отсутствуют |
| Наименование подпрограмм [<\*>](#Par284) |  | отсутствуют |
| Цели муниципальной программы |  | Развитие транспортной инфраструктуры Знаменского сельского поселения с повышением уровня ее безопасности, доступности и качества услуг транспортного комплекса для населения |
| Задачи муниципальной программы |  | Устойчивое, бесперебойное и безопасное транспортное сообщение по автомобильным дорогам в целях обеспечения жизненно важных социально-экономических интересов жителей Знаменского сельского поселения и субъектов экономики, улучшение транспортно-эксплуатационного состояния дорожно-уличной сети, дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы |  | Срок реализации муниципальной программы:2018 – 2027 годыМуниципальная программа реализуется без разбивки на этапы |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы |  | К концу 2027 года за счёт реализации программных мероприятий предполагается достижение следующих результатов:- сокращение улиц, на которые отсутствуют паспорта, в общем количестве улиц до 19- сокращение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования до 75 % |
| Целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы |  | Ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения - км;снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающим нормативным требованиям. |
| **Объемы и источники финансирования муниципальной программы**  | отчетный год(2018) | отчетный год (2019) | отчетный год (2020) | отчетный год (2021) | отчетный год (2022 | отчетный год(2023) | текущий год(2024) | очередной год(2025) | первый годпланового периода | второй год планового периода год | **Итого:** |
| **ВСЕГО:** | **654,5** | **271,0** | **161,0** | **393,3** | **330,2** | **475,3** | **1074,2** | **745,9** | **509,9** | **535,6** | **5150,9** |
| в том числе:федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования | 654,5 | 271,0 | 161,0 | 393,3 | 330,2 | 475,3 | 1074,2 | 745,9 | 509,9 | 535,6 | 5150,9 |
| иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Знаменского сельского поселения

 от 03.11.2017 №71

(в ред. от 16.12.2022 №135, от 18.12.2023 № 150,

от 18.09.2024 № 60, № 113 от 18.12.2024,

№ 4 от 27.01.2025)

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

 **«РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА 2018-2027 ГОДЫ»**

1. **Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития**

Дорожное хозяйство является одной из отраслей экономики, развитие которой напрямую зависит от общего состояния экономики страны, и в то же время дорожное хозяйство как один из элементов инфраструктуры экономики оказывает влияние на ее развитие.

Одним из направлений деятельности государства по финансированию дорожного хозяйства является максимальное удовлетворение потребности населения и экономики страны в автомобильных дорогах с высокими потребительскими свойствами при минимальных и ограниченных финансовых ресурсах.

Показателями улучшения состояния дорожной сети являются:

снижение текущих издержек, в первую очередь для пользователей автомобильных дорог;

стимулирование общего экономического развития прилегающих территорий;

экономия времени как для перевозки пассажиров, так и для прохождения грузов, находящихся в пути;

снижение числа дорожно-транспортных происшествий и нанесенного материального ущерба;

повышение комфорта и удобства поездок.

Социальная значимость роли автомобильных дорог может быть оценена по следующим показателям: экономия свободного времени, увеличение занятости и снижение миграции населения и т.д.

В целом улучшение дорожных условий приводит к:

сокращению времени на перевозки грузов и пассажиров (за счет увеличения скорости движения);

снижению стоимости перевозок (за счет сокращения расхода горюче-смазочных материалов (далее - ГСМ), снижения износа транспортных средств из-за неудовлетворительного качества дорог, повышения производительности труда);

повышению транспортной доступности;

снижению последствий стихийных бедствий;

сокращению числа дорожно-транспортных происшествий;

улучшению экологической ситуации (за счет роста скорости движения, уменьшения расхода ГСМ).

Таким образом, дорожные условия оказывают влияние на все важные социальные и экономические показатели развития Знаменского сельского поселения.

В настоящее время протяжённость автомобильных дорог общего пользования местного значения Знаменского сельского поселения в границах населённых пунктов составляет 12,4 км,

в том числе с асфальтобетонным покрытием 2,3 км, грунтовых 10,1 км.

Автомобильные дороги и внутри дворовые территории подвержены влиянию окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное состояние дорог. Для их соответствия нормативным требованиям необходимо выполнение различных видов дорожных работ:

содержание автомобильной дороги - комплекс работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильной дороги, оценке ее технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения;

ремонт автомобильной дороги - комплекс работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильной дороги, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги;

капитальный ремонт автомобильной дороги - комплекс работ по замене и (или) восстановлению конструктивных элементов автомобильной дороги, дорожных сооружений и (или) их частей, выполнение которых осуществляется в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик класса и категории автомобильной дороги и при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги, не изменяются границы полосы отвода автомобильной дороги;

реконструкция автомобильной дороги - комплекс работ, при выполнении которых осуществляются изменения параметров автомобильной дороги, ее участков, ведущие к изменению класса и (или) категории автомобильной дороги либо влекущие за собой изменение границы полосы отвода автомобильной дороги.

Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту, капитальному ремонту и реконструкции дорог и зависит напрямую от объемов финансирования и стратегии распределения финансовых ресурсов в условиях их ограниченных объемов.

Хроническое недофинансирование дорожной отрасли в условиях постоянного роста интенсивности движения, изменения состава движения в сторону увеличения грузоподъемности транспортных средств, приводит к несоблюдению межремонтных сроков, накоплению количества не отремонтированных участков, увеличению количества участков с уровнем загрузки выше нормативного и участков с неудовлетворительным транспортно-эксплуатационным состоянием, на которых необходимо срочное проведение ремонтных работ.

Учитывая вышеизложенное, в условиях ограниченных финансовых средств стоит задача их оптимального использования с целью максимально возможного снижения количества проблемных участков автомобильных дорог и сооружений на них.

Применение программного метода в развитии автомобильных дорог общего пользования в Знаменском сельском поселении позволит системно направлять средства на решение неотложных проблем дорожной отрасли в условиях ограниченных финансовых ресурсов и координировать усилия бюджетов всех уровней.

1. **Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи, целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы, описание ожидаемых конечных результатов реализации муниципальной программы, сроков и этапов реализации муниципальной программы**

Главной целью Программы является развитие транспортной инфраструктуры Знаменского сельского поселения, включая повышение уровня ее безопасности, доступности и качества услуг транспортного комплекса для населения.

Для достижения поставленной цели должны быть решены следующие задачи развития транспортной инфраструктуры Знаменского сельского поселения на период до 2027 года:

- устойчивое, бесперебойное и безопасное транспортное сообщение в границах населенных пунктов поселения в целях обеспечения жизненно важных социально-экономических интересов жителей поселения и субъектов экономики;

- повышение эффективности и безопасности функционирования автодорог, дворовых территорий и проездов к многоквартирным домам поселения, определение стратегии развития дорожного комплекса.

- ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, км;

Срок реализации Программы 2018-2027год. Разбивка программных мероприятий на этапы не предусмотрена.

Показателями эффективности, позволяющими оценить ход реализации программы, являются:

 ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения – 0;

 доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования -67,5 %.

1. **Обобщенная характеристика мероприятий муниципальной программы**

Мероприятия программы исходят из реально существующих потребностей экономики и населения поселения, направлены на снятие возможных инфраструктурных ограничений развития экономики поселения и на обеспечение доступности и качества транспортных услуг населению в соответствии с социальными стандартами.

Для реализации поставленных целей и решения задач Программы, достижения планируемых значений показателей предусмотрено выполнение комплекса мероприятий. Перечень программных мероприятий приведён в приложении № 1.

1. **Основные меры правового регулирования в сфере реализации**

**муниципальной программы**

Основные меры правового регулирования в сфере реализации настоящей муниципальной программы приведены в приложении 2.

1. **Ресурсное обеспечение муниципальной программы**

Общий объём финансирования программы составляет 5150,9 тыс. рублей, в том числе:

средства областного бюджета – 0,0 тыс. рублей;

средства местного бюджета –5150,9 тыс. рублей.

Объем ежегодных расходов, связанных с финансовым обеспечением Программы за счет средств сельского поселения, устанавливается решением Знаменской сельской думы о бюджете на очередной финансовый год.

Объем финансирования мероприятий Программы может изменяться в зависимости от возможностей бюджетов и результатов оценки эффективности реализации Программы.

1. .**Анализ рисков реализации муниципальной программы**

**и описание мер управления рисками**

Реализация муниципальной программы сопряжена с финансово-экономическими рисками, которые могут препятствовать достижению запланированных результатов.

Одним из наиболее важных рисков является уменьшение объема средств бюджета поселения в связи с оптимизацией расходов при его формировании, которые направлены на реализацию мероприятий муниципальной программы. Снижение уровня финансирования муниципальной программы, в свою очередь, не позволит выполнить задачи муниципальной программы, что негативно скажется на достижении ее целей.

К финансово-экономическим рискам можно отнести неэффективное и нерациональное использование ресурсов муниципальной программы. На уровне макроэкономики – это вероятность (возможность) снижения темпов роста экономики, высокая инфляция.

В качестве мер управления рисками реализации муниципальной программы можно выделить следующие:

проведение экономического анализа использования ресурсов муниципальной программы, определение экономии средств и перенесение их на наиболее затратные мероприятия, что минимизирует риски, а также сократит потери выделенных средств в течение финансового года;

своевременное принятие управленческих решений о более эффективном использовании средств и ресурсов муниципальной программы, а также минимизации непредвиденных рисков позволит реализовать мероприятия в полном объеме.

Своевременно принятые меры по управлению рисками приведут к достижению поставленных целей и конечных результатов реализации муниципальной программы.

**7. Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы**

Социально-экономическая эффективность мероприятий Программы оценивается по результатам, достигнутым в ходе их реализации, количественные характеристики которых отражены в целевых индикаторах и показателях.

Предлагаемые мероприятия позволят преломить негативные тенденции развития транспортного комплекса и создать условия для успешного социально-экономического развития Знаменского сельского поселения. В частности, к концу 2027 года:

- обеспечить 100 % содержание дорог Знаменского сельского поселения

 - сократить долю протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования до 65%

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 1

 к Программе

Сведения о целевых показателях эффективности реализации муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п |  Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, отдельного мероприятия, наименование  показателей  | Единицаизмерения  | Значение показателя эффективности |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022год  | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
|  | Муниципальная программа «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА2018-2027ГОДЫ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения  | км | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования  | % | 66% | 66% | 65,5% | 65% | 65% | 65% | 65% | 65% | 65% | 65% |

Приложение N 2

 к Программе

**СВЕДЕНИЯ**

**ОБ ОСНОВНЫХ МЕРАХ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ**

**В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид правового акта | Основные положения правового акта  | Ответственный исполнитель и соисполнители | Ожидаемые сроки принятия правового акта |
| 1 | Постановление администрации Знаменского сельского поселения | внесение изменений в муниципальную программу «Развитие транспортной инфраструктуры на 2018-2027года» | Администрация Знаменского сельского поселения | С 2018 по 2027 год, ежегодно |

Приложение № 3

к Программе

**Расходы на реализацию муниципальной программы за счет средств бюджета поселения**

| **№ п/п** | **Статус** | **Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, отдельного мероприятия** | **Главный распорядитель бюджетных средств, структурные подразделения ГРБС** | **Расходы (тыс. рублей)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **2018 г.** | **2019 г.** | **2020 г.** | **2021 г.** | **2022 г.**  | **2023 г.** | **2024 г.** | **2025 г** | **2026 г** | **2027 г** | **Итого** |
|  | **Муниципальная программа** |  **«Развитие транспортной инфраструктуры на 2018-2027года»** | **Ответственный исполнитель – отдел ЖКХ** | **654,5** | **271,0** | **161,0** | **393,3** | **330,2** | **475,3** | **1074,2** | **745,9** | **509,9** | **535,6** | **5150,9** |
| **1.** | Отдельное мероприятие | Мероприятия в сфере дорожной деятельности | Ответственный исполнитель– отдел ЖКХ | 654,5 | 271,0 | 161,0 | 393,3 | 330,2 | 475,3 | 1074,2 | 745,9 | 509,9 | 535,6 | 5150,9 |
| 1.1 |  | Содержание дорог общего пользования местного значения в границах поселения, всего в том числе: |  | 654,5 | 271,0 | 161,0 | 393,3 | 330,2 | 475,3 | 1074,2 | 745,9 | 509,9 | 535,6 | 5150,9 |
| 1.1.1 |  | Содержание дорог общего пользования местного значения в границах поселения |  | 654,5 | 271,0 | 161,0 | 393,3 | 330,2 | 475,3 | 1074,2 | 745,9 | 509,9 | 535,6 | 5150,9 |

Приложение 4

к Программе

**Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  Статус  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, отдельного мероприятия |  Источники  финансирования  | Оценка расходов  (тыс. рублей) |
| 2018 г | 2019 г | 2020 г | 2021г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г | 2027 г |
| Муниципальная программа | **«Развитие транспортной инфраструктуры»** | всего  | 654,5 | 271,0 | 161,0 | 393,3 | 330,2 | 475,3 | 1074,2 | 745,9 | 509,9 | 535,6 |
| федеральный бюджет  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |  |  |  |
| местный бюджет  | 654,5 | 271,0 | 161,0 | 393,3 | 330,2 | 475,3 | 1074,2 | 745,9 | 509,9 | 535,6 |
| иные внебюджетные источники  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| Отдельное мероприятие | **«Мероприятия в сфере дорожной деятельности»** | всего  | 654,5 | 271,0 | 161,0 | 393,3 | 330,2 | 475,3 | 1074,2 | 745,9 | 509,9 | 535,6 |
| федеральный бюджет  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |  |  |
| местный бюджет  | 654,5 | 271,0 | 161,0 | 393,3 | 330,2 | 475,3 | 1074,2 | 745,9 | 509,9 | 535,6 |
| иные внебюджетные источники  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |