АДМИНИСТРАЦИЯ

ЗНАМЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЯРАНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.10.2017                                                                                             № 64

м.Знаменка

Об  утверждении  Программы

комплексного развития социальной инфраструктуры

Знаменского сельского поселения Яранского района Кировской области

на 2018-2027 годы.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 года № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов», Уставом муниципального образования Знаменское сельское поселение, администрация Знаменского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить  Программу комплексного развития социальной инфраструктуры на территории Знаменского сельского поселения Яранского района Кировской области на 2018-2027 годы (далее – Программа) согласно приложения.

2. Настоящее постановление вступает в силу в соответствии с действующим законодательством, подлежит опубликованию в Информационном бюллетене органов местного самоуправления Знаменского сельского поселения Яранского района Кировской области и размещению на официальном сайте органов местного самоуправления Яранского района Кировской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Знаменского

сельского поселения                                                                              В.В.Дудина

1. Паспорт программы комплексного развития социальной инфраструктуры Знаменского  сельского поселения Яранского  района Кировской области на 2018 – 2027 годы

| Наименование программы | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Знаменского сельского поселения Яранского района Кировской области на 2018 – 2027 годы |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Градостроительный кодекс Российской Федерации; Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; постановление Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов»; Устав муниципального образования Знаменское сельское поселение Яранского района Кировской области; генеральный план муниципального образования Знаменское сельское поселение Яранского района Кировской области, утвержденный решением Знаменской сельской Думы от 14.04.2016 № 202 |
| Наименование заказчика и разработчиков программы, их местонахождение | Администрация муниципального образования Знаменское сельское поселение Яранского района Кировской области 612253, Кировская область, Яранский район, м. Знаменка, ул. Костерина, д. 20 |
| Цели и задачи программы | Цели программы: обеспечение безопасности, качества и эффективности использования населением объектов социальной инфраструктуры поселения; обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры поселения для населения в соответствии с нормативами градостроительного проектирования; обеспечение сбалансированного развития социальной инфраструктуры поселения в соответствии с установленными потребностями в объектах социальной инфраструктуры; достижение расчетного уровня обеспеченности населения поселения услугами в области образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и массового спорта; обеспечение эффективности функционирования действующей социальной инфраструктуры поселения Задачи программы: анализ социально-экономического развития поселения, наличия и уровня обеспеченности населения поселения услугами объектов социальной инфраструктуры; прогноз потребностей населения поселения в объектах социальной инфраструктуры до 2028 года; формирование перечня мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения, которые предусмотрены государственными и муниципальными программами, стратегией социально-экономического развития района и планом мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития района, планом и программой комплексного социально-экономического развития Яранского района Кировской области; оценка объемов и источников финансирования мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения; оценка эффективности реализации мероприятий и соответствия нормативам градостроительного проектирования; предложения по совершенствованию нормативно-правового и информационного обеспечения развития социальной инфраструктуры поселения; предложения по повышению доступности среды для маломобильных групп населения поселения |
| Целевые показатели (индикаторы) обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры | 1. Развитие социальной инфраструктуры, образования, здравоохранения, культуры, физкультуры и спорта: повышение роли физкультуры и спорта в деле профилактики правонарушений, преодоления распространения наркомании и алкоголизма. 2. Сохранение объектов культуры и активизация культурной деятельности 3. Создание условий для безопасного проживания населения на территории поселения. 4. Содействие в привлечении молодых специалистов в поселение (врачей, учителей, работников культуры, муниципальных служащих). 5. Содействие в обеспечении социальной поддержки слабозащищенным слоям населения. |
| Укрупненное описание запланированных мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры | Создание правовых, организационных условий для перехода к устойчивому социальному развитию поселения, эффективной реализации полномочий органов местного самоуправления; Развитие социальной инфраструктуры, образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, повышение роли физкультуры и спорта в деле профилактики правонарушений, преодоления распространения наркомании и алкоголизма; Реконструкция объектов социальной инфраструктуры; Создание условий для безопасного проживания населения на территории поселения; Содействие в привлечении молодых специалистов в поселение (врачей, учителей, работников культуры, муниципальных служащих) Содействие в обеспечении социальной поддержки слабозащищенным слоям населения |
| Срок и этапы реализации программы | 2018 – 2027 годы |
| Объемы и источники финансирования программы | Общий объем финансирования Программы составляет тыс. рублей, в том числе: средства бюджета Кировской области 1380,706 тыс. рублей; средства бюджета Яранского района 72,668 тыс. рублей; средства бюджета муниципального образования Знаменское сельское поселение Яранского района Кировской области_00 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации программы | повышение комфортности и качества проживания населения; безопасность, качество и эффективность использования населением объектов социальной инфраструктуры поселения; территориальная доступность объектов социальной инфраструктуры поселения для населения; достижение расчетного уровня обеспеченности населения поселения услугами в области образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и массового спорта; эффективность функционирования действующей социальной инфраструктуры |

2. Характеристика существующего состояния социальной инфраструктуры

2.1. Описание социально-экономического состояния поселения

Административный центр, м.Знаменка,    расположен в 9 км  от  районного центра  и 4 км от железнодорожной станции Яранска. Расстояние до областного центра (г. Киров) - 230 км.

Площадь поселения составляет 131 км2, на его территории расположено 13 населённых пунктов, в т.ч. 1 местечко и 12 деревень:

Б.Шувары, Б.Шалаи, Катанур, Кляпино, Акмазики, М.Шалаи, Савино, Симаничи, Вещево, Щеглы, Добро-Вещево, Сосновка.

Численность населения на 1.01.2017 составила 1484человека, или 5,77 численности населения, проживающего на территории  района.

Численность населения поселения в разные годы представлена в таблице 1.

Таблица 1

| Численность населения, чел. |  |  |
| --- | --- | --- |
| на 01.01.2013 | на 01.01.2016 | на 01.01.2017 |
| 1561 | 1523 | 1484 |

Возрастная структура благоприятна.  По своему составу на 01.01.2017 население распределилось следующим образом: дети дошкольного возраста –52 человека, школьного возраста – 184 человека,  трудоспособное население  - 732 человека. Пенсионного возраста – 367 человек, что составляет 50,1%  населения в трудоспособном возрасте или 24,1 % от общей численности населения,  20,3%  лиц  моложе  трудоспособного  возраста. Женское население  преобладает над мужским (765 и 758 соответственно).

Демографическая ситуация в поселении с 2010 года началась ухудшаться, число умерших превышает число родившихся. Баланс населения также ухудшается, из-за превышения числа убывших с территории, над числом прибывшим на территорию. Средняя продолжительность жизни в поселении составляет ___ года у мужчин и ___ лет у женщин, это практически средний показатель продолжительности жизни в районе.

Короткая продолжительность жизни, невысокая рождаемость, объясняется следующими факторами: многократным повышением стоимости самообеспечения (питание, лечение, лекарства, одежда).  В связи с развалом предприятий сельского хозяйства, произошло сокращение  социальной инфраструктуры на селе, обанкротились ранее крупные сельскохозяйственные предприятия, появилась безработица, резко снизились доходы населения. Деструктивные изменения в системе медицинского обслуживания также оказывают влияние на рост смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, онкологии. В школах нет достаточного количество специалистов – учителей, в сельских населенных пунктах  с малой численностью закрыты школы, клубы. Рождаемость с 2012 года увеличивается за счет государственных выплат за рождение второго и последующих детей.

На показатели рождаемости влияют следующие факторы:

материальное благополучие;

государственные выплаты за рождение второго ребенка;

наличие собственного жилья;

уверенность в будущем подрастающего поколения.

Инвестиции.  Финансы

Бюджет муниципального образования Знаменское  сельское поселение формируется большей частью за счет межбюджетных трансфертов (дотаций, субвенций, иных межбюджетных трансфертов) из бюджета Яранского  района, а также областного бюджета.

Бюджет муниципального образования Знаменское  сельское поселение за 2016 год по доходам составил 1803,2  тс. Рублей. Всего собственных доходов за 2016 год поступило1282,3 тыс. рублей или 71.1% общего объема. Бюджет муниципального образования Знаменское  сельское поселение в 2016 году по расходам исполнен в сумме 1739,7 тыс.  рублей.

Социальная сфера

В 2016 году среднесписочная численность занятых в экономике составила 646 тыс. человек. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в целом за январь-декабрь 2016 года составила 12000 рублей.

По состоянию на 01 января 2017 года, численность безработных граждан, официально зарегистрированных в государственных учреждениях службы занятости населения, составила 12 человек, численность незанятых граждан составила 16  человек.

2.2. Сведения о градостроительной деятельности на территории поселения

С 2014 по 2016 годы на территории поселения введено:

__0__ тыс. м2 объектов жилого назначения;

-0  тыс. м2 объектов общественно-делового назначения;

- 0 тыс. м2 объектов социального назначения;

-  0 тыс. м2 объектов производственного назначения.

2.3. Технико-экономические параметры существующих объектов социальной инфраструктуры поселения, сложившийся уровень обеспеченности населения поселения услугами в областях образования, здравоохранения, физической культуры и массового спорта и культуры

Образование

На территории поселения находится 1 школа и 1 детский сад, КОГПОБУ «Яранский аграрный техникум». Численность учащихся  в школе составляет 93 человека и 38 детей, посещающих детский сад. Общая численность детей дошкольного возраста составляет 64 человека.

| № | Наименование | Адрес местонахождения | Этажность | Мощность | Состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Муниципальное казенное образовательное учреждение Средняя общеобразовательная школа Кировской области | м. Знаменка, ул.Кирова, 38 | 4 | 300 чел. | Удовлетворительное |
| 4 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад "Звездочка" | м. Знаменка, ул.Кирова,д.22 | 2 |  | Удовлетворительное |
| » | Кировское областное государственное профессиональное образовательное бюджетное учреждение «Яранский аграрный техникум» | м. Знаменка, ул.Кирова,28 | 3 |  | удовлетворительное |

|  | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Кол-во образовательных учреждений | 4 | 4 | 3 |
| Кол-во учащихся | 102 | 95 | 93 |
| Кол-во детей дошкольного возраста | 53 | 51 | 51 |
| Кол-во педагогических работников | 38 | 36 | 35 |
| с высшим образованием | 36 | 34 | 34 |
| со средне-специальным образованием | 2 | 2 | 1 |

Из приведенной таблицы виден небольшой спад учащихся в поселении. Данный показатель говорит об ухудшении демографической ситуации.

Педагогический состав. В школе и техникуме трудится 35 педагогических работников. Средний возраст педагогических работников более 50 лет, на лицо старение и отток кадрового состава педагогов в поселении, почти нет молодых специалистов. Основными причинами данной ситуации является низкая заработная плата, отсутствие  служебного благоустроенного жилья в поселении.

Здравоохранение

На территории поселения находится 1 офис врача общей практики. Жителям оказывается первая медицинская помощь.

| № | Наименование | Адрес местонахождения | Этажность | Состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Офис врача общей практики | м. Знаменка, ул. Кирова, д.29 | 2 | Удовлетворительное |

|  | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Численность врачей с высшим образованием | 1 | 1 | 1 |
| Численность фельдшеров | 1 | 1 | 1 |
| Численность среднего медицинского персонала | 2 | 2 | 2 |
| Кол-во медицинских учреждений | 1 | 1 | 1 |

Специфика потери здоровья  жителями определяется, прежде всего, условиями жизни и труда. Причина высокой заболеваемости населения объясняется следующими факторами:

низкий уровень жизни,

отсутствие средств на приобретение лекарств,

низкая социальная культура,

малая плотность населения,

высокая степень алкоголизации населения.

Многие больные обращаются за медицинской помощью лишь в случаях крайней необходимости, при значительной запущенности заболевания и утяжелении самочувствия.

Физическая культура и массовый спорт

| № | Наименование учреждения | Адрес местонахождения | Мощность (м2 площади пола) | Состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Спортзал Яранского аграрного техникума | м. Знаменка, ул.Кирова, д.28 |  | удовлетворительное |
| 2 | Спортзал Знаменской средней школы | М. Знаменка, ул. Кирова, 38 |  | удовлетворительное |

В поселении ведется спортивная работа:

При техникуме имеется спортивный стадион, где проводятся игры и соревнования по волейболу, баскетболу, футболу, военно-спортивные соревнования и т.д.

В зимний период молодежь поселения катается на коньках, на лыжах, играют в хоккей.

Поселение достойно представляет многие виды спорта на районных и областных соревнованиях.

Проблемы в области развития физкультуры и спорта: необходима разработка стратегии и программы развития физической культуры и спорта.

Наличие спортивных площадок по занимаемой площади обеспечивает 100 % населения по существующим нормативам на количество населения в поселении.

Культура

Предоставление услуг населению в области культуры в поселении осуществляют:дом культуры в м. Знаменка;

библиотеки в м. Знаменка: сельская, школьная, Яранского аграрного техникума;

| № | Наименование | Адрес местонахождения | Мощность | Состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дом культуры | м. Знаменка, ул. Колхозная, д.23 |  | Удовлетворительное |
| 2 | Библиотека сельская | м. Знаменка, ул. Колхозная, д.23 |  | Удовлетворительное |

В Доме культуры поселения созданы взрослые и детские коллективы, работают кружки для взрослых и детей различных направлений: танцевальные, музыкальные и т.д.

Одним из основных направлений работы является работа по организации досуга детей и подростков. Это проведение интеллектуальных игр, дней молодежи, сельских праздников, уличных и настольных игр, различных спартакиад, соревнований по разным видам спорта.

Задача в культурно-досуговых учреждениях – вводить инновационные формы организации досуга населения и увеличить процент охвата населения

Проведение этих мероприятий позволит увеличить обеспеченность населения сельского поселения культурно-досуговыми учреждениями и качеством услуг.

Таблица 2.4.1. Уровень обеспеченности социальными объектами и доступности социальных объектов

| № | Тип социального объекта | Адрес местонахождения социального объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами в соответствии с РНГП | Минимально допустимый уровень доступности объектов в соответствии с РНГП | Фактический уровень обеспеченности социальными объектами | Фактический максимальный уровень доступности социальных объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | В сфере образования: |  |  |  |  |  |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | м. Знаменка, ул. Кирова,д.22 | ____ мест на 1 тыс. жителей | 500 метров | ___ мест на 1 тыс. жителей | _____ метров |
| 2 | Общеобразовательные школы | м. Знаменка,ул.Кирова,38 | _____мест на 1 тыс. жителей | 500 метров | ___ мест на 1 тыс. жителей | _____ метров |
| 3 | сельскохозяйственный техникум | м. Знаменка, ул. Кирова,д.28 |  |  |  |  |
| II | В сфере здравоохранения: |  |  |  |  |  |
| 1 | Офис врача общей практики |  | 1200 человек взрослого населения в возрасте 18 лет и старше | – | _____ человек взрослого населения в возрасте 18 лет и старше | – |
| III | В сфере физической культуры и массового спорта |  |  |  |  |  |
| 1 | Стадион ЯАТ | м. Знаменка. ул. Кирова.28 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| IV | В сфере культуры |  |  |  |  |  |
| 1 | Знаменский сельский дом культуры | м. Знаменка, ул. Колхозная, 27 |  |  |  |  |
| 2 | Знаменская сельская библиотека | м. Знаменка, ул. Колхозная, 27 |  |  |  |  |

Исходя из данных таблицы 2.4.1 население  Знаменского  сельского поселения достаточно обеспечено объектами социального назначения.

2.4. Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры образования, здравоохранения, физической культуры и массового спорта и культуры

2.4.1. Прогноз изменения численности населения поселения

В существующем генеральном плане поселения, предлагается следующее проектное решение по демографической ситуации поселении: численность населения на расчетный период по генеральному плану (2025 г.) составит 1340 человек, на первую очередь строительства (2020 г.) – 1430 человек.

Прогноз изменения численности населения поселения на период до 2028 года построен на основе фактических данных о численности населения муниципального образования  Знаменское  сельское поселение   Яранского  района Кировской области, а также на основе сведений о распределении населения по полу и возрасту. Прогноз изменения численности населения поселения представлен в таблице.

В период реализации Программы прогнозируется тенденция небольшого снижения численности населения, обусловленная созданием комфортных социальных условий для проживания граждан, в том числе молодых семей, что в свою очередь будет способствовать восстановлению процессов естественного прироста населения.

Таблица. Прогноз изменения численности населения Знаменского  сельского поселения Яранского  района Кировской области

| № | Показатели | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая численность поселения | 1464 | 1450 | 1430 | 1410 | 1400 | 1390 | 1370 | 1360 | 1350 | 1340 |
|  | мужчины | 725 | 715 | 710 | 705 | 700 | 695 | 685 | 680 | 675 | 670 |
|  | женщины | 739 | 735 | 720 | 705 | 700 | 695 | 685 | 680 | 675 | 670 |
| 1.1 | Моложе трудоспособного возраста | 220 | 218 | 216 | 214 | 212 | 210 | 208 | 206 | 204 | 202 |
| 1.2 | В трудоспособном возрасте | 874 | 858 | 836 | 816 | 806 | 796 | 776 | 767 | 758 | 748 |
| 1.3 | Старше трудоспособного возраста | 370 | 374 | 378 | 380 | 382 | 384 | 386 | 387 | 388 | 390 |

2.4.2. Объемы планируемого жилищного строительства (в том числе в соответствии с выданными разрешениями на строительство)

Таким образом, общая площадь проектного жилищного фонда на территории планировочного квартала ___:____:___ должна составит   _________ кв.м. (____ многоквартирных трехэтажных жилых дома), в том числе сохраняемый жилищный фонд в объеме __________ кв.м. и проектируемый в объеме __________кв.м. Площадь проектируемого жилого фонда на территории планировочного квартала ___:___:___ составит ________ кв.м. (таблица 1.3.2.1).

Таблица 2.4.2.1. Характеристики проектируемого жилищного фонда

| № | Наименование объекта | Статус | Кол-во этажей | Площадь застройки, кв. м | Общая площадь, кв.м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Например: индивидуальный жилой дом | проектируемый | 2 |  |  |

При подготовке документации по планировке территории были проведены расчеты обеспеченности объектами социального назначения, на основании которых документацией по планировке территории предусмотрены земельные участки для строительства следующих социальных объектов:Таблица 2.4.2.2. Данные об объеме планируемого жилищного фонда в соответствии с выданными разрешениями на строительство за 2014 – 2016 годы

| № | Наименование объекта капитального строительства | Характер строительства (новое строительство, реконструкция) | Реквизиты разрешения на строительство (номер, дата) | Срок действия разрешения на строительство, дата | Общая площадь объекта по проекту (для ИЖС – при наличии, либо ориентировочно), м2 | Ожидаемая дата ввода в эксплуатацию, месяц, год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | нет |  |  |  |  |  |

Таблица 2.4.2.3. Данные по строительству объектов, не относящихся к жилищной сфере, в соответствии с выданными разрешениями на строительство за 2014 – 2016 годы

| № | Наименование объекта капитального строительства | Характер строительства (новое строительство, реконструкция) | Реквизиты разрешения на строительство (номер, дата) | Срок действия разрешения на строительство, дата | Общая площадь объекта по проекту, м2 | Ожидаемая дата ввода в эксплуатацию, месяц, год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | нет |  |  |  |  |  |

2.4.3. Объемы прогнозируемого выбытия из эксплуатации объектов социальной инфраструктуры

Выбытие из эксплуатации существующих объектов социальной инфраструктуры в поселении не планируется.

2.4.4. Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры исходя из прогноза численности населения, объемов планируемого жилищного фонда и прогнозируемого выбытия из эксплуатации объектов социальной инфраструктуры

Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры обусловлен в большей степени существующим уровнем обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры: данные о существующих объектах социальной инфраструктуры свидетельствуют о достаточном уровне обеспеченности объектами в области образования, здравоохранения, спорта и культуры.

Исходя из того, что объемы планируемого жилищного фонда обусловлены переселением граждан из ветхого жилья в новое, а также предоставлением жилья молодым семьям, а не расширением территории, связанной с ростом численности населения за счет миграционных притоков, первостепенной задачей программы является достижение расчетного уровня обеспеченности населения Знаменского сельского поселения услугами в вышеуказанных областях в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования Знаменского  сельского поселения Яранского  района Кировской области.

2.5. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития социальной инфраструктуры поселения

В соответствии с Требованиями №1050 основой разработки программ социальной инфраструктуры являются государственные и муниципальные программы, стратегии социально-экономического развития поселения, планы мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития, планы и программы комплексного социально-экономического развития муниципального образования, документы о развитии и комплексном освоении территорий.

Муниципальные программы, стратегия социально-экономического развития, план мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития, программа комплексного социально-экономического развития у муниципального образования Знаменское сельское поселение приняты.

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования разрабатывалась на основе:

генерального плана Знаменского  сельского поселения Яранского района Кировской области.

Федеральным Законом от 28.06.2014 №172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» (далее – Федеральный Закон 172 ФЗ) регламентированы правовые основы стратегического планирования муниципальных образований.

К полномочиям органов местного самоуправления в сфере стратегического планирования относятся:

определение долгосрочных целей и задач муниципального управления и социально-экономического развития муниципальных образований, согласованных с приоритетами и целями социально-экономического развития Российской Федерации и субъектов Российской Федерации;

разработка, рассмотрение, утверждение (одобрение) и реализация документов стратегического планирования по вопросам, отнесенным к полномочиям органов местного самоуправления;

мониторинг и контроль реализации документов стратегического планирования, утвержденных (одобренных) органами местного самоуправления;

иные полномочия в сфере стратегического планирования, определенные федеральными законами и муниципальными нормативными правовыми актами.

К документам стратегического планирования, разрабатываемым на уровне муниципального образования, относятся:

1) стратегия социально-экономического развития муниципального образования;

2) план мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования;

3) прогноз социально-экономического развития муниципального образования на среднесрочный или долгосрочный период;

4) бюджетный прогноз муниципального образования на долгосрочный период;

5) муниципальная программа.

При этом для городских и сельских поселений подготовка программ комплексного социально-экономического развития является приоритетным инструментом обеспечения устойчивого развития.

Таким образом, следует отметить, что существующей нормативно-правовой базы достаточно для функционирования и развития социальной инфраструктуры муниципального образования Знаменское  сельское поселение. Однако при этом в соответствии с действующей нормативно-правовой базой  на уровне сельского поселения разработана программа социально-экономического развития муниципального образования,

3. Перечни мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения

Исходя из существующего уровня обеспеченности населения услугами социальной инфраструктуры, а также потребности населения в таких услугах на перспективу сформирован перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры.

Группа I. Мероприятия (инвестиционные проекты) по реконструкции существующих объектов социальной инфраструктуры:

- Капитальный ремонт спортивного зала МКОУ СШ м. Знаменка,

Группа II. Мероприятия (инвестиционные проекты) по новому строительству объектов социальной инфраструктуры:

Таблица 3.1. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры

| № | Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по видам объектов социальной инфраструктуры | Наименование объекта | Местоположение объекта | Технико-экономические параметры объекта | Период реализации мероприятий |  |  |  |  |  | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 – 2027 |  |
| Группа I. Мероприятия (инвестиционные проекты) по реконструкции существующих объектов социальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Объекты образования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Капитальный ремонт спортивного зала МКОУ СШ м. Знаменка | спортивный зал МКОУ СШ м. Знаменка | м. Знаменка, ул. Кирова, д.38 |  |  | КР1 |  |  |  |  | Министерство здравоохранения Кировской области |

¹КР - капитальный ремонт

²СМР – строительно-монтажные работы

³ПИР – проектно-изыскательские работы

4. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения

Общий объем финансирования Программы составляет 1453,374 тыс. рублей, в том числе:

средства бюджета Кировской области1380,706 тыс. рублей;

средства бюджета Яранского района 72,668 тыс. рублей;

средства бюджета муниципального образования Знаменское сельское поселение Яранского  района Кировской области_00,00 тыс. рублей

Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры представлена в таблице 4.1

Таблица 4.1. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения

| № | Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по видам объектов социальной инфраструктуры с указанием источников финансирования | Общий объем финансирования мероприятий, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 – 2027 |  |
| I | Группа I. Мероприятия (инвестиционные проекты) по реконструкции существующих объектов социальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Объекты образования: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | средства областного бюджета | 1380,706 | 1380,706 |  |  |  |  |  |  |
|  | средства местного бюджета Яранского муниципального района | 72,668 | 72,668 |  |  |  |  |  |  |
|  | средства местного бюджета Знаменского сельского поселения Яранского муниципального района Кировской области | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники финансирования | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по группе мероприятий I: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | средства областного бюджета | 1380,706 | 1380,706 |  |  |  |  |  |  |
|  | средства местного бюджета Яранского муниципального района | 72,668 | 72,668 |  |  |  |  |  |  |
|  | средства местного бюджета Знаменского сельского поселения Яранского муниципального района Кировской области | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники финансирования | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| II | Группа II. Мероприятия (инвестиционные проекты) по строительству новых объектов социальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Не планируется |  |  |  |  |  |  |  |  |

5. Целевые индикаторы программы

Целевые индикаторы Программы, включающие технико-экономические, финансовые и социально-экономические показатели развития социальной инфраструктуры муниципального образования Знаменское  сельское поселение, установлены по мероприятиям (инвестиционным проектам) II группы (строительства новых объектов социальной инфраструктуры).

Расчет целевых индикаторов произведен в соответствии со следующими документами:

приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.11.2009 № 492 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период»;

местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования  Знаменское  сельское поселение Яранского  района Кировской области, утвержденные решением Знаменской  сельской  Думы от ______ № ____.

Рассчитать целевые индикаторы по мероприятиям (инвестиционным проектам) I группы не представляется возможным в связи с отсутствием данных уровня износа существующих объектов социальной инфраструктуры, а также отсутствием конкретизации подвидов работ по капитальному ремонту. Расчет целевых индикаторов представлен в таблице 5.1.

Таблица 5.1. Целевые индикаторы Программы.

| № | Перечень целевых показателей (в разрезе мероприятий, объектов) | Общий объем финансирования мероприятий, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 – 2027 |  |
| 1 | Объекты здравоохранения: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | – |  |  |  | СМР | СМР |  | Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.11.2009 № 492 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период»; |
|  | численность населения поселения | чел. | 1470 | 1460 | 1450 | 1440 | 1430 |  |  |
| 1.1.2 | Мощность амбулаторно- поликлинических учреждений, оказывающих медицинскую помощь населению | число посещений в смену на 1 тыс. населения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | число посещений в смену | ед. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | Обеспеченность населения медицинскими кадрами | число врачей на 1 тыс. человек населения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | численность врачей и среднего медицинского персонала | ед. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | численность населения поселения | чел. |  |  |  |  |  |  |  |

6. Оценка эффективности мероприятий, включенных в программу

Оценка эффективности мероприятий Программы включает оценку социально-экономической эффективности, а также оценку соответствия нормативам градостроительного проектирования, установленным местными нормативами градостроительного проектирования муниципального образования Знаменское  сельское поселение  Яранского района Кировской области.

Оценка социально-экономической эффективности мероприятий выражается:

 в улучшении условий качества жизни населения муниципального образования;

 в повышении уровня комфорта жизни за счет обеспеченности граждан услугами здравоохранения, образования, культуры, физической культуры и спорта в необходимом объеме;

 в повышении доступности объектов социальной инфраструктуры для населения муниципального образования.

Об эффективности мероприятий с точки зрения социально-экономического фактора свидетельствуют целевые индикаторы Программы, рассчитанные на основе Приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.11.2009 № 492 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период», и выражающиеся следующими параметрами:

В области здравоохранения:

  увеличение уровня обеспеченности населения медицинскими кадрами с 4 ед. персонала в 2016 году до 5 ед. персонала в 2027 году;

В области образования:

 увеличение численности детей в дошкольных образовательных учреждениях с 38 детей в 2016 году до 45 детей к 2027 году;

 увеличение численности обучающихся в общеобразовательных учреждениях с 93 учащихся в 2016 году до 121 учащегося к 2027 году;

В области культуры:

В области физической культуры и спорта:

  уровень обеспеченности плоскостными сооружениями с 10 кв. м в 2016 году до 12 кв.м. к 2027 году.

Оценка эффективности мероприятий, включенных в Программу, с точки зрения достижения расчетного уровня обеспеченности населения услугами в областях социальной инфраструктуры в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования муниципального образования Знаменского сельского поселения представлена в таблице 6.1.

Необходимо отметить, что уровень обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры (по количеству таких объектов) на расчетный срок Программы (2027 год) соответствует минимально допустимому уровню обеспеченности, что свидетельствует об эффективности реализации мероприятий.

7. Предложения по совершенствованию нормативно-правового и информационного обеспечения развития социальной инфраструктуры, направленные на достижение целевых показателей программы

6.1. Предложения по совершенствованию нормативно-правового и информационного обеспечения социально-экономического развития муниципального образования поселения

В соответствии с частью 2 статьи 39 Федерального закона 172-ФЗ по решению органов местного самоуправления могут разрабатываться, утверждаться (одобряться) и реализовываться в муниципальных районах и городских округах стратегия социально-экономического развития муниципального образования (далее – муниципальная стратегия) и план мероприятий по реализации муниципальной стратегии. Таким образом, федеральный закон 172-ФЗ наделяет муниципальные районы и городские округа (т.е. крупные муниципальные образования) правом подготовки указанных стратегических документов.

Муниципальная стратегия носит комплексный характер и направлена на развитие различных подсистем муниципальной экономики и социальной сферы. Исходя из части 2 статьи 39 Федерального закона 172-ФЗ, реализация муниципальной стратегии осуществляется путем разработки плана мероприятий по реализации муниципальной стратегии. Кроме того, частью 5 статьи 11 Федерального закона 172-ФЗ в перечне документов муниципального стратегического планирования предусмотрены муниципальные программы, которые также могут применяться в качестве механизма реализации муниципальной стратегии.

По мнению Минэкономразвития России, при наличии в муниципальном районе, городском округе муниципальной стратегии, плана мероприятий по ее реализации и муниципальных программ, предусмотренных частью 5 статьи 11 Федерального закона 172-ФЗ, программа комплексного социально-экономического развития будет иметь избыточный характер и во многом дублировать положения указанных документов стратегического планирования. В этой ситуации разработка программы комплексного социально-экономического развития муниципального района, городского округа представляется нецелесообразной.

В то же время из части 2 статьи 39 Федерального закона № 172-ФЗ следует, что органы местного самоуправления муниципальных районов, городских округов вправе не принимать муниципальную стратегию и план мероприятий по ее реализации. В этом случае приоритетные направления, цели и задачи развития муниципальных районов, городских округов могут определяться в программах (планах) комплексного социально-экономического развития, предусмотренных пунктом 6 части 1 статьи 17 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 131-ФЗ).

С учетом того, что для городских и сельских поселений подготовка программ социально-экономического развития является приоритетным инструментом обеспечения устойчивого развития, а также в связи с отсутствием в муниципальном образовании стратегии социально-экономического развития и плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития рекомендуется осуществить разработку программы социально-экономического развития муниципального образования.

6.2. Предложения по совершенствованию нормативно-правового и информационного обеспечения развития социальной инфраструктуры муниципального образования

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 01.10.1050 № 1050 «Об утверждении требований к Программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов» Программы комплексного развития социальной инфраструктуры включают в себя мероприятия, направленные на развитие 4-х основных областей социальной инфраструктуры: здравоохранение, образование, культура, физическая культура и массовый спорт.

Уровень обеспеченности населения услугами в данных областях оценивается путем сопоставления технико-экономических показателей существующих объектов социальной инфраструктуры с минимальным уровнем обеспеченности населения такими объектами, установленным Местными нормативами градостроительного проектирования муниципального образования Знаменское  сельское поселение.

Региональными нормативами градостроительного проектирования Кировской области, утвержденными постановлением Правительства Кировской области от 30.12.2014 № 19/261, определен минимальный уровень обеспеченности населения социальными объектами регионального значения.

В связи с тем, что нормативами градостроительного проектирования учтены все социальные объекты регионального и местного значения, нормативно-правовое и информационное обеспечение развития социальной инфраструктуры муниципального образования Знаменское  сельское поселение Яранского  района Кировской области находится на достаточном уровне и не требует внесения изменений.