Утверждено постановлением

администрации Знаменского

сельского поселения

от 03.11.2017 №71

(в ред. от 23.01.2024 №9)

Паспорт муниципальной программы

«Развитие транспортной инфраструктуры на 2018- 2026 годы»

| Ответственный исполнитель муниципальной программы |  | Администрация Знаменского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Соисполнители муниципальной программы <*> |  | отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование подпрограмм <*> |  | отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цели муниципальной программы |  | Развитие транспортной инфраструктуры Знаменского сельского поселения с повышением уровня ее безопасности, доступности и качества услуг транспортного комплекса для населения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи муниципальной программы |  | Устойчивое, бесперебойное и безопасное транспортное сообщение по автомобильным дорогам в целях обеспечения жизненно важных социально-экономических интересов жителей Знаменского сельского поселения и субъектов экономики, улучшение транспортно-эксплуатационного состояния дорожно-уличной сети, дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы |  | Срок реализации муниципальной программы: 2018 – 2026 годы Муниципальная программа реализуется без разбивки на этапы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы |  | К концу 2026 года за счёт реализации программных мероприятий предполагается достижение следующих результатов: - сокращение улиц, на которые отсутствуют паспорта, в общем количестве улиц до 19 - сокращение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования до 75 % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы |  | Ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения - км; снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающим нормативным требованиям. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы | отчетный год (2018) | отчетный год (2019) | отчетный год (2020) | отчетный год (2021) | отчетный год (2022) | текущий год (2023 | очередной год (2024) | первый год планового периода | второй год планового периода год | Итого: |
| ВСЕГО: | 654,5 | 492,0 | 570,7 | 393,3 | 673,5 | 749,5 | 784,7 | 465,2 | 468,5 | 5251,9 |
| в том числе: федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования | 654,5 | 492,0 | 570,7 | 393,3 | 673,5 | 749,5 | 784,7 | 465,2 | 468,5 | 5251,9 |
| иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Знаменского сельского поселения

от 03.11.2017 №71

(в ред. от 23.01.2024 №9)

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА 2018-2026 ГОДЫ»

- Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Дорожное хозяйство является одной из отраслей экономики, развитие которой напрямую зависит от общего состояния экономики страны, и в то же время дорожное хозяйство как один из элементов инфраструктуры экономики оказывает влияние на ее развитие.

Одним из направлений деятельности государства по финансированию дорожного хозяйства является максимальное удовлетворение потребности населения и экономики страны в автомобильных дорогах с высокими потребительскими свойствами при минимальных и ограниченных финансовых ресурсах.

Показателями улучшения состояния дорожной сети являются:

снижение текущих издержек, в первую очередь для пользователей автомобильных дорог;

стимулирование общего экономического развития прилегающих территорий;

экономия времени как для перевозки пассажиров, так и для прохождения грузов, находящихся в пути;

снижение числа дорожно-транспортных происшествий и нанесенного материального ущерба;

повышение комфорта и удобства поездок.

Социальная значимость роли автомобильных дорог может быть оценена по следующим показателям: экономия свободного времени, увеличение занятости и снижение миграции населения и т.д.

В целом улучшение дорожных условий приводит к:

сокращению времени на перевозки грузов и пассажиров (за счет увеличения скорости движения);

снижению стоимости перевозок (за счет сокращения расхода горюче-смазочных материалов (далее - ГСМ), снижения износа транспортных средств из-за неудовлетворительного качества дорог, повышения производительности труда);

повышению транспортной доступности;

снижению последствий стихийных бедствий;

сокращению числа дорожно-транспортных происшествий;

улучшению экологической ситуации (за счет роста скорости движения, уменьшения расхода ГСМ).

Таким образом, дорожные условия оказывают влияние на все важные социальные и экономические показатели развития Знаменского сельского поселения.

В настоящее время протяжённость автомобильных дорог общего пользования местного значения Знаменского сельского поселения в границах населённых пунктов составляет 12,4 км,

в том числе с асфальтобетонным покрытием 2,3 км, грунтовых 10,1 км.

Автомобильные дороги и внутридворовые территории подвержены влиянию окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное состояние дорог. Для их соответствия нормативным требованиям необходимо выполнение различных видов дорожных работ:

содержание автомобильной дороги - комплекс работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильной дороги, оценке ее технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения;

ремонт автомобильной дороги - комплекс работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильной дороги, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги;

капитальный ремонт автомобильной дороги - комплекс работ по замене и (или) восстановлению конструктивных элементов автомобильной дороги, дорожных сооружений и (или) их частей, выполнение которых осуществляется в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик класса и категории автомобильной дороги и при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги, не изменяются границы полосы отвода автомобильной дороги;

реконструкция автомобильной дороги - комплекс работ, при выполнении которых осуществляются изменения параметров автомобильной дороги, ее участков, ведущие к изменению класса и (или) категории автомобильной дороги либо влекущие за собой изменение границы полосы отвода автомобильной дороги.

Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту, капитальному ремонту и реконструкции дорог и зависит напрямую от объемов финансирования и стратегии распределения финансовых ресурсов в условиях их ограниченных объемов.

Хроническое недофинансирование дорожной отрасли в условиях постоянного роста интенсивности движения, изменения состава движения в сторону увеличения грузоподъемности транспортных средств, приводит к несоблюдению межремонтных сроков, накоплению количества не отремонтированных участков, увеличению количества участков с уровнем загрузки выше нормативного и участков с неудовлетворительным транспортно-эксплуатационным состоянием, на которых необходимо срочное проведение ремонтных работ.

Учитывая вышеизложенное, в условиях ограниченных финансовых средств стоит задача их оптимального использования с целью максимально возможного снижения количества проблемных участков автомобильных дорог и сооружений на них.

Применение программного метода в развитии автомобильных дорог общего пользования в Знаменском сельском поселении позволит системно направлять средства на решение неотложных проблем дорожной отрасли в условиях ограниченных финансовых ресурсов и координировать усилия бюджетов всех уровней.

- Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи, целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы, описание ожидаемых конечных результатов реализации муниципальной программы, сроков и этапов реализации муниципальной программы

Главной целью Программы является развитие транспортной инфраструктуры Знаменского сельского поселения, включая повышение уровня ее безопасности, доступности и качества услуг транспортного комплекса для населения.

Для достижения поставленной цели должны быть решены следующие задачи развития транспортной инфраструктуры Знаменского сельского поселения на период 2026 год:

- устойчивое, бесперебойное и безопасное транспортное сообщение в границах населенных пунктов поселения в целях обеспечения жизненно важных социально-экономических интересов жителей поселения и субъектов экономики;

- повышение эффективности и безопасности функционирования автодорог, дворовых территорий и проездов к многоквартирным домам поселения, определение стратегии развития дорожного комплекса.

- ремонт и капитальный ремонт  автомобильных  дорог  общего пользования местного значения, км;

Срок реализации Программы 2026 год. Разбивка программных мероприятий на этапы не предусмотрена.

Показателями эффективности, позволяющими оценить ход реализации программы, являются:

ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения – 0;

доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования -67,5 %.

- Обобщенная характеристика мероприятий муниципальной программы

Мероприятия программы исходят из реально существующих потребностей экономики и населения поселения, направлены на снятие возможных инфраструктурных ограничений развития экономики поселения и на обеспечение доступности и качества транспортных услуг населению в соответствии с социальными стандартами.

Для реализации поставленных целей и решения задач Программы, достижения планируемых значений показателей предусмотрено выполнение комплекса мероприятий. Перечень программных мероприятий приведён в приложении № 1.

- Основные меры правового регулирования в сфере реализации

муниципальной программы

Основные меры правового регулирования в сфере реализации настоящей муниципальной программы приведены в приложении 2.

- Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Общий объём финансирования программы составляет 5251,9тыс. рублей, в том числе:

средства областного бюджета – 0,0 тыс. рублей;

средства местного бюджета – 5251,9 тыс. рублей.

Объем ежегодных расходов, связанных с финансовым обеспечением Программы за счет средств сельского поселения, устанавливается решением Знаменской сельской думы о бюджете на очередной финансовый год.

Объем финансирования мероприятий Программы может изменяться в зависимости от возможностей бюджетов и результатов оценки эффективности реализации Программы.

- .Анализ рисков реализации муниципальной программы

и описание мер управления рисками

Реализация муниципальной программы сопряжена с финансово-экономическими рисками, которые могут препятствовать достижению запланированных результатов.

Одним из наиболее важных рисков является уменьшение объема средств бюджета поселения в связи с оптимизацией расходов при его формировании, которые направлены на реализацию мероприятий муниципальной программы. Снижение уровня финансирования муниципальной программы, в свою очередь, не позволит выполнить задачи муниципальной программы, что негативно скажется на достижении ее целей.

К финансово-экономическим рискам можно отнести неэффективное и нерациональное использование ресурсов муниципальной программы. На уровне макроэкономики – это вероятность (возможность) снижения темпов роста экономики, высокая инфляция.

В качестве мер управления рисками реализации муниципальной программы можно выделить следующие:

проведение экономического анализа использования ресурсов муниципальной программы, определение экономии средств и перенесение их на наиболее затратные мероприятия, что минимизирует риски, а также сократит потери выделенных средств в  течение финансового года;

своевременное принятие управленческих решений о более эффективном использовании средств и ресурсов муниципальной программы, а также минимизации непредвиденных рисков позволит реализовать мероприятия в полном объеме.

Своевременно принятые меры по управлению рисками приведут к достижению поставленных целей и конечных результатов реализации муниципальной программы.

7.  Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы

Социально-экономическая эффективность мероприятий Программы оценивается по результатам, достигнутым в ходе их реализации, количественные характеристики которых отражены в целевых индикаторах и показателях.

Предлагаемые мероприятия позволят преломить негативные тенденции развития транспортного комплекса и создать условия для успешного социально-экономического развития Знаменского сельского поселения. В частности, к концу 2026 года:

- обеспечить 100 % содержание дорог Знаменского сельского  поселения

- сократить долю протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования  до   65%

__________________

- Приложение № 1

- к Программе

Сведения о целевых показателях эффективности реализации муниципальной программы

| N п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, отдельного мероприятия, наименование показателей | Единица измерения | Значение показателя эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
|  | Муниципальная программа «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА2018-2026ГОДЫ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования | % | 66% | 66% | 65,5% | 65% | 65% | 65% | 65% | 65% | 65% |

Приложение N 2

- к Программе

СВЕДЕНИЯ

ОБ ОСНОВНЫХ МЕРАХ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| № п/п | Вид правового акта | Основные положения правового акта | Ответственный исполнитель и соисполнители | Ожидаемые сроки принятия правового акта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Постановление администрации Знаменского сельского поселения | внесение изменений в муниципальную программу «Развитие транспортной инфраструктуры на 2018-2026года» | Администрация Знаменского сельского поселения | С 2018 по 2025 год, ежегодно |

Приложение № 3

- к Программе

Расходы на реализацию муниципальной программы за счет средств бюджета поселения

| № п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, отдельного мероприятия | Главный распорядитель бюджетных средств, структурные подразделения ГРБС |  |  | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г | 2026 г | Итого |
|  | Муниципальная программа | «Развитие транспортной инфраструктуры на 2018-2026года» | Ответственный исполнитель – отдел ЖКХ | 654,5 | 492 | 570,7 | 673,5 | 330,2 | 749,5 | 784,7 | 465,2 | 468,5 | 5251,9 |
| 1. | Отдельное мероприятие | Мероприятия в сфере дорожной деятельности | Ответственный исполнитель– отдел ЖКХ | 654,5 | 492 | 570,7 | 673,5 | 330,2 | 749,5 | 784,7 | 465,2 | 468,5 | 5291,9 |
| 1.1 |  | Содержание дорог общего пользования местного значения в границах поселения, всего в том числе: |  | 654,5 | 492 | 570,7 | 673,5 | 330,2 | 749,5 | 784,7 | 465,2 | 468,5 | 5291,9 |
| 1.1.1 |  | Содержание дорог общего пользования местного значения в границах поселения |  | 654,5 | 492 | 570,7 | 673,5 | 330,2 | 749,5 | 784,7 | 465,2 | 468,5 | 5291,9 |

Приложение 4

- к Программе

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, отдельного мероприятия | Источники финансирования | Оценка расходов (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 г | 2019 г | 2020 г | 2021г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г |
| Муниципальная программа | «Развитие транспортной инфраструктуры» | всего | 654,5 | 492 | 570,7 | 673,5 | 330,2 | 749,5 | 784,7 | 465,2 | 468,5 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |  |  |
|  |  | местный бюджет | 654,5 | 492 | 570,7 | 673,5 | 330,2 | 749,5 | 784,7 | 465,2 | 468,5 |
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Отдельное мероприятие | «Мероприятия в сфере дорожной деятельности» | всего | 654,5 | 492 | 570,7 | 673,5 | 330,2 | 749,5 | 784,7 | 465,2 | 468,5 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |  |
|  |  | местный бюджет | 654,5 | 492 | 570,7 | 673,5 | 330,2 | 749,5 | 784,7 | 465,2 | 468,5 |
|  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |